# INFORME DE CIERRE - FASE 1B

Anotación Completa y Validación Inter-Anotador

Rocktec - Plataforma de Inteligencia Comercial - MIA 2026

Equipo: Patricia Mosquera, Luis Cruel, Luis Chica

Fecha: 16 JULIO 2026

# 1. ESTADO FINAL FASE 1B

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Registros anotados | 1,500 ✅ |
| Anotadores independientes | 3 (Patricia, Luis Cruel, Luis Chica) ✅ |
| Cohen's Kappa promedio | 0.8851 ✅ |
| Meta requerida (Kappa) | >= 0.70 ✅ ALCANZADA |
| Categorías de intención | 7 (INF, COT, TEC, CUR, SEG, VEN, QUE) ✅ |
| Duplicados eliminados | 2,570 ✅ |
| Status Fase 1B | 100% COMPLETA ✅ |

# 2. ENTREGABLES GENERADOS

## 2.1 Datos Procesados

04_anotaciones/:

ROCKTEC_BASE_FINAL_ANOTACION_1500.xlsx - 1,500 registros anotados por 3 anotadores

03_datos_procesados/:

rocktec_base_consolidada_1500.csv - 1,500 registros (datos + metadatos)

rocktec_base_consolidada_1500.xlsx - 1,500 registros (formato Excel)

crm_limpio_1.csv - 5,000 registros CRM normalizados

crm_limpio_2.csv - 3,143 registros CRM normalizados

jeva_limpio.csv - 1,155 registros JEVA normalizados

whatsapp_limpio.csv - 5,676 registros WhatsApp normalizados

## 2.2 Scripts Reproducibles

| Script | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| 01_limpieza_datos_CORREGIDO.py | 14,974 brutos → 4 CSV limpios | ✅ Ejecutado |
| 02_consolidar_datos_CORREGIDO.py | 4 CSV → 1,500 consolidados | ✅ Ejecutado |
| 03_validar_duplicados_CORREGIDO.py | 1,500 → Validación sin duplicados | ✅ Ejecutado |
| calcular_kappa.py | 1,500 → Cohen's Kappa 0.8851 | ✅ Ejecutado |

## 2.3 Documentación Técnica

05_documentacion/:

REPORTE_KAPPA_DETALLADO.docx - Análisis completo inter-anotador

DOCUMENTO_TRAZABILIDAD_CORRECCIONES.docx - Errores y correcciones aplicadas

TAREA_DISEÑO_FINAL_ALINEADO.docx - Diseño técnico alineado a Estado del Arte

GUIA_MEJORADA_ANOTACION_FASE1.txt - Regla de Oro + ejemplos

CRONOGRAMA_EJECUTIVO_FASE1.txt - Timeline Fase 1→1B

# 3. MÉTRICAS DETALLADAS

## 3.1 Cohen's Kappa (Inter-Anotador)

| Par de Anotadores | Kappa | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Patricia vs Luis Cruel | 0.8844 | Casi perfecto |
| Patricia vs Luis Chica | 0.8422 | Casi perfecto |
| Luis Cruel vs Luis Chica | 0.9289 | Casi perfecto |
| PROMEDIO | 0.8851 | META ALCANZADA ✅ |

## 3.2 Distribución de Intenciones (1,500 registros)

| Categoría | Frecuencia (estimada) | % |
| --- | --- | --- |
| INF (Información General) | ~975 | 65% |
| COT (Cotización) | ~330 | 22% |
| TEC (Técnica) | ~52 | 3.5% |
| CUR (Cursos) | ~65 | 4% |
| SEG (Seguimiento) | ~8 | 0.5% |
| VEN (Venta) | ~43 | 3% |
| QUE (Queja) | ~7 | 0.5% |

## 3.3 Volumen de Datos Procesados

| Etapa | Registros | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Total bruto (4 bases) | 14,974 | - |
| Después deduplicación | 12,404 | -2,570 (-17%) |
| Después validación | 12,404 | - |
| Selección final anotación | 1,500 | Estratificada |
| Retención global | 10% | Del bruto original |

# 4. REPRODUCIBILIDAD 100%

Cualquier persona puede reproducir EXACTAMENTE esto:

git clone https://github.com/LuisChica18/proyecto-mia-rocktec.git

cd proyecto-mia-rocktec

pip install -r requirements.txt

python 02_scripts/01_limpieza_datos_CORREGIDO.py

python 02_scripts/02_consolidar_datos_CORREGIDO.py

python 02_scripts/03_validar_duplicados_CORREGIDO.py

python 02_scripts/calcular_kappa.py

→ Resultado: 1,500 anotados + Kappa 0.8851

# 5. ALINEACIÓN CON PROPUESTA INICIAL

| Compromiso | Target | Alcanzado |
| --- | --- | --- |
| Anotación 1,500 registros | 1,500 | 1,500 ✅ |
| Cohen's Kappa >= 0.70 | >= 0.70 | 0.8851 ✅ |
| Reporte detallado | Sí | Sí (con análisis desacuerdos) ✅ |
| Código reproducible | Sí | Sí (GitHub + scripts corregidos) ✅ |

# 6. GITHUB - TODO SUBIDO

✅ 01_datos_crudos/ - 4 bases originales

✅ 02_scripts/ - Scripts corregidos + ejecutados

✅ 03_datos_procesados/ - CSV + Excel consolidados

✅ 04_anotaciones/ - ROCKTEC_BASE_FINAL_ANOTACION_1500.xlsx

✅ 05_documentacion/ - Reportes, guías, cronogramas

✅ README.md - ACTUALIZADO con status Fase 1B

✅ Historial de commits - Trazabilidad completa

# 7. LECCIONES APRENDIDAS

1. ALINEACIÓN CRÍTICA: La sesión de alineación entre anotadores fue fundamental. Mejora de 0.6767 → 0.8794 (Fase 1) y posterior 0.8851 (Fase 1B).

2. REGLA DE ORO: La "Regla de Oro" (jerarquía de decisión) simplificó desacuerdos. Sin ella, ambigüedad en INF/TEC causaría errores.

3. DOCUMENTACIÓN DETALLADA: Logs verbosos en scripts facilitan debugging. Archivos .txt con decisiones son oro puro.

4. REPRODUCIBILIDAD: Scripts con rutas hardcodeadas fallan. Usar nombres exactos + logging detallado = reproducibilidad.

5. CATEGORÍAS MINORITARIAS: SEG, CUR, QUE (<5%) requieren atención especial en Fase 2. Posible desbalance en métricas.

# 8. PRÓXIMA FASE (FASE 2)

OBJETIVO: Diseño MLOps Pipeline

PLAZO: Semanas 6-7 (20 Julio - 3 Agosto)

ENTREGABLES:

1. Diagrama UML (arquitectura modular)

2. Pipeline detallado (5 etapas)

3. Propuesta revisada (ajustes obligatorios)

4. Cronograma semanal con responsables

5. Análisis de riesgos (tabla)

# 9. CONCLUSIÓN

FASE 1B COMPLETADA AL 100%. Se anotaron 1,500 registros con acuerdo inter-anotador excepcional (Kappa 0.8851). Scripts ejecutados y reproducibles en GitHub. Todos los entregables documentados y validados. Equipo alineado y listo para Fase 2.

| Patricia Mosquera (Datos & Anotación) | Luis Cruel (Modelos & ML) | Luis Chica (Arquitectura) |
| --- | --- | --- |
| _________________ | _________________ | _________________ |